KW	Wer	Was	Bis wann	Erledigt	Bemerkungen/Schwierigkeiten
40	Timo	Kennenlernen der Tools/Technologien, Prototyp programmieren	08.10.18
	Suada	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Simone	Kennenlernen der Tools/Technologien, ReqSpez, UML
	Michael	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Alle	Dokumente fertig stellen, Prototyp fertig programmieren (CRUD gem. Milestone 1), Deployment via Heroku	10.10.18
41	Timo	UseCase-Diagramm, Weiterarbeit am Prototypen	15.10.18
	Suada	Erweiterung des Prototypen mit Inserat-Feldern
	Simone	Erweitern der ReqSpez, Erweitern des Prototypen mit Einstiegsseite, DB-Design
	Michael	Erstellen von versch. Designs als Vorschlag für MIB, Erweitern des Prototypen zus. mit Suada
42	Timo		22.10.18
	Suada
	Simone
	Michael	Durchspielen Frontend Tutorial		nein	Übung um Frontend kennen zu lernen.
	Alle		24.10.18
43	Timo		29.10.18
	Suada
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend		nein	Das Finden und Analysieren von Lösungen und deren Integration in unseren bestehenden Prototypen benötigte viel Zeit. / Viele Ausdrücke in TypeScript sind mir noch nicht bekannt, ich lese also noch viel in der Doku nach, z.B. über HttpClient, Http-Interceptor, JWT, CORS (weshalb werden Authorization-Requests vom Server zurückgewiesen? → im Request- wie im Response-Header muss ‚Access-Control-Allow-Credentials‘ auf true gesetzt sein), CSRF bzw. XSRF (wie kann man die Webseite vor CSRF-Angriffen schützen? → XSRF-Token Cookie) etc. / Für‘s Debugging lernte ich die Entwickler-Tools in Google Chrome und im Code ‚console.log(status etc.)‘ kennen. Eclipse ist einfacher ;).
	Michael	Durchspielen Frontend Tutorial		Ja	Im Frontend ein Tutorial von Angular durchgearbeitet. Es hat einen sehr guten Einblick in die drei Hauptbereiche der Frontendentwicklung gegeben. Hauptsächlich sind diese die html die Typescript und die CSS Entwicklung. In der html Programmierung kommen die «ng-Befehle» zum Zug welche eine zentrale Rolle spielen. Für mich war die Verbindung zwischen html und Typescript-Files etwas Neues.
	Alle		31.10.18
44	Timo		07.11.18
	Suada
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend, Admin-Funktionalität im Frontend		Login ja	Die LoginComponent konnte ich in den bestehenden Prototypen integrieren: Ein Link im Header ermöglicht dem User, direkt zur Login-Page zu gelangen. Will ein unauthorisierter User ein Inserat erstellen, wird er automatisch zur Login-Page weitergeleitet. Dies erledigt ein Auth-Guard: / {path: 'createjoblist', component: CreatejoblistComponent, canActivate: [AuthGuard]} / Um den Benutzer über Fehler etc. zu informieren, habe ich einen Alert-Service integriert.
	Michael	Component Create Joblisting bearbeiten.			Am Projekt habe ich daran gearbeitet die Eingabemaske für das Erfassen eines Jobinserates zu Erstellen. Eine Eingabe wird über den Befehl ngModel (two way binding) direkt in die entsprechende Variable geschrieben. Die Schwierigkeit war die Parameter so aufzuarbeiten, dass sie reibungslos ans Backend weitergegeben werden können. Ich bin jedoch nicht zu einer Lösung gekommen, da wir im Team, um uns besser organisieren zu können, Rollen neu verteilen mussten und ich so ins Backend gewechselt habe.
45	Timo		05.11.18
	Suada
	Simone
	Michael
46	Timo		12.11.18
	Suada
	Simone
	Michael