KW	Wer	Was	Bis wann	Erledigt	Bemerkungen/Schwierigkeiten
40	Timo	Kennenlernen der Tools/Technologien, Prototyp programmieren	08.10.18
	Suada	Kennenlernen der Tools/Technologien mittels Tutorials, Prototyp programmieren		Ja	Kennenlernen von Angular mittels von Angular bereitgestellten ‚Tour of Heroes‘ und vorgeschlagenem YouTube Videos. Hatte aber mühe einen Prototype zu programmieren.
	Simone	Kennenlernen der Tools/Technologien, ReqSpez, UML
	Michael	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Alle	Dokumente fertig stellen, Prototyp fertig programmieren (CRUD gem. Milestone 1), Deployment via Heroku	10.10.18
41	Timo	UseCase-Diagramm, Weiterarbeit am Prototypen	15.10.18
	Suada	Erweiterung des Prototypen mit Inserat-Feldern. / Erstellung von weiteren Components. Erstellung von Designprototypen mit Michael.		Ja	Ich haben mich mit dem Routing in Anuglar auseinandergesetzt und diese in unseren Projekt implementiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir mehrere Components benötigen und den aktuellen Componenen ‚Joblisting‘ in kleinere aufteilen müssen, damit das Routing effektiv implementierbar ist.
	Simone	Erweitern der ReqSpez, Erweitern des Prototypen mit Einstiegsseite, DB-Design
	Michael	Erstellen von versch. Designs als Vorschlag für MIB, Erweitern des Prototypen zus. mit Suada
42	Timo	Erweiterung des Backends durch company, pensum und branche Modelle und Controller	22.10.18
	Suada	Feinschliff Routing und Navigation. Verbindung der Components mittels Routings.		Ja	Probleme bei push bei git. Lernen von Befehlen für git bash. Das Routing im Angular ist nun viel klarer.
	Simone
	Michael	Durchspielen Frontend Tutorial		nein	Übung um Frontend kennen zu lernen.
	Alle		24.10.18
43	Timo	User Modell und Controller im Backend erstellen. Login-Funktionalität Backend mithilfe von JWT	29.10.18	Ja, aber	Erster Draft vorhanden und scheint bzgl. backend gut zu funktionieren, es ist noch abzuklären, ob dieser Ansatz mit dem Frontend kombinierbar sein
	Suada	Verbesserung der Navigation mittels Links im Banner. Das Auflisten von Inseraten implementieren. Erstellung eines „Progress-Chats“ auf Slack.		Ja	Die Ermöglichung der Navigation via Banner. Dauerte eine Weile, da die erste Implementation schwierig war zu erarbeiten. Ich habe nun das <router-outlet> verlegt. Was danach funktionierte. Das Auflisten der Jobs ist noch schwierig, da Zusammenspiel von Backend und Frontend nicht klar. Um die Kommunikation im Team einen Ansporn zu geben habe ich auf Slack einen seperaten Chat erstellt, in dem jeder kurze Updates von erledigten Tasks oder aufgetretenen Problemen posten kann.
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend		nein	Das Finden und Analysieren von Lösungen und deren Integration in unseren bestehenden Prototypen benötigte viel Zeit. / Viele Ausdrücke in TypeScript sind mir noch nicht bekannt, ich lese also noch viel in der Doku nach, z.B. über HttpClient, Http-Interceptor, JWT, CORS (weshalb werden Authorization-Requests vom Server zurückgewiesen? → im Request- wie im Response-Header muss ‚Access-Control-Allow-Credentials‘ auf true gesetzt sein), CSRF bzw. XSRF (wie kann man die Webseite vor CSRF-Angriffen schützen? → XSRF-Token Cookie) etc. / Für‘s Debugging lernte ich die Entwickler-Tools in Google Chrome und im Code ‚console.log(status etc.)‘ kennen. Eclipse ist einfacher ;).
	Michael	Durchspielen Frontend Tutorial		Ja	Im Frontend ein Tutorial von Angular durchgearbeitet. Es hat einen sehr guten Einblick in die drei Hauptbereiche der Frontendentwicklung gegeben. Hauptsächlich sind diese die html die Typescript und die CSS Entwicklung. In der html Programmierung kommen die «ng-Befehle» zum Zug welche eine zentrale Rolle spielen. Für mich war die Verbindung zwischen html und Typescript-Files etwas Neues.
	Alle		31.10.18
44	Timo	Authorization für User Controller im backend und user Registrierungs Seite im Frontend. To Do Liste Milestone 2	07.11.18	Ja, aber	To Do Liste stellte sich im nachhinein als unvollständig heraus.
	Suada	Auflistung der Inserate aus der Datenbank.		Nein	Habe http in Angular besser kennengelernt. Es gab Probleme mit der Navigation auf JobDetails. Habe noch mühe die notwendigen Informationen aus dem Backend herauszulesen.
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend, Admin-Funktionalität im Frontend		Login ja	Die LoginComponent konnte ich in den bestehenden Prototypen integrieren: Ein Link im Header ermöglicht dem User, direkt zur Login-Page zu gelangen. Will ein unauthorisierter User ein Inserat erstellen, wird er automatisch zur Login-Page weitergeleitet. Dies erledigt ein Auth-Guard: / {path: 'createjoblist', component: CreatejoblistComponent, canActivate: [AuthGuard]} / Um den Benutzer über Fehler etc. zu informieren, habe ich einen Alert-Service integriert.
	Michael	Component Create Joblisting bearbeiten.			Am Projekt habe ich daran gearbeitet die Eingabemaske für das Erfassen eines Jobinserates zu Erstellen. Eine Eingabe wird über den Befehl ngModel (two way binding) direkt in die entsprechende Variable geschrieben. Die Schwierigkeit war die Parameter so aufzuarbeiten, dass sie reibungslos ans Backend weitergegeben werden können. Ich bin jedoch nicht zu einer Lösung gekommen, da wir im Team, um uns besser organisieren zu können, Rollen neu verteilen mussten und ich so ins Backend gewechselt habe.
45	Timo	Backend Schnittstellen für die Verifizierung von User und Inseraten.	05.11.18	ja
	Suada	Auflisten der Inserate aus der Datenbank. Erstellung eines „PageNotFoundComponents“ in Falle von Eingabe eines ungültigen Links. Vereinfachung der Navigation mittels „goBack()“-Funktion.		Ja	Die vorherigen Probleme wurden gelöst, indem statt das JobdetailsComponent das joblistingcomponent verwendet wurde, da im Backend auf den link /joblisting gehört wird
	Simone
	Michael
46	Timo	Erweiterung von front und backend, so dass bei Registrierung auch die Firmendaten erfasst und gespeichert werden. Vereinfachung vom Inserat Modell	12.11.18	ja	Einige
	Suada	Ansicht des Users erstellen. Die Firmen sollen in der Lage sein alle Inserate und die eigenen Inserate zu sehen (inklusive die noch nicht verifizierten) zu sehen. Zudem sollen sich auch die eigenen Inserate bearbeiten können.		Nein	Es gab einige Probleme bei der Umsetzung. Zu Einem funktionierten die zuvor implementierten Features wie die Auflistung und das Login der Inserate nicht mehr. Beim ersten wurde bei der Datenbank die Spalte ‚BrancheID‘ zu ‚Branche‘ umbenannt, aber im Code wurde diese Anpassung an den notwendigen Stellen nicht vorgenommen. Nach Rückbenenung der Spalte funktionierte das Auflisten wieder.
	Simone
	Michael
47	Timo	Implementierung von neuen backend Schnittstellen für das Abholen von öffentlichen und privaten Inseraten	19.11.18	Ja
	Suada	Ansicht des Users erstellen. Usability-Test Vorbereitung Grundlagen. Das Problem mit dem Footer lösen. Footer verbessern.		ja	Der Footer versteckte, wenn dieser unten fixiert war die Inhalte auf der Seite. Dieses Problem wurde nach langen ausprobieren gelöst indem für den <body> eine minimale Grösse festgelegt wurde. Nun versteckt der Footer keine Inhalte mehr und rutscht sogar bei grösserem Inhalt nach unten.
	Simone
	Michael	Usability-Test Vorbereitung Grundlagen		ja
48	Timo	Ausbreitung der Authorization auf ganzes backend. Erweiterung von Inserat und Firma Modelle. Erfassen von Testdaten für Usability Test	26.11.18	Ja
	Suada	Verbesserung des Layouts. Logo. Erste Auswertung des Usability Tests.		Ja	Statt dem ui-Module gitb es nun nur noch ein LayoutComponent mit Header, Body und Footer. Es gibt nun einen neuen Header.
	Simone
	Michael	Usability-Test Vorbereitung Testdokument		ja
49	Timo	Hinzufügen einer Subseite für die Bearbeitung der Firmendaten im Frontend	03.12.2018	ja
	Suada	Design verbessern.
	Simone
	Michael