KW	Wer	Was	Bis wann	Erledigt	Bemerkungen/Schwierigkeiten
40	Timo	Kennenlernen der Tools/Technologien, Prototyp programmieren	08.10.18
	Suada	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Simone	Kennenlernen der Tools/Technologien, ReqSpez, UML
	Michael	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Alle	Dokumente fertig stellen, Prototyp fertig programmieren (CRUD gem. Milestone 1), Deployment via Heroku	10.10.18
41	Timo	UseCase-Diagramm, Weiterarbeit am Prototypen	15.10.18
	Suada	Erweiterung des Prototypen mit Inserat-Feldern
	Simone	Erweitern der ReqSpez, Erweitern des Prototypen mit Einstiegsseite, DB-Design
	Michael	Erstellen von versch. Designs als Vorschlag für MIB, Erweitern des Prototypen zus. mit Suada
42	Timo		22.10.18
	Suada
	Simone
	Michael
	Alle		24.10.18