KW	Wer	Was	Bis wann	Erledigt	Bemerkungen/Schwierigkeiten
40	Timo	Kennenlernen der Tools/Technologien, Prototyp programmieren	08.10.18
	Suada	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Simone	Kennenlernen der Tools/Technologien, ReqSpez, UML
	Michael	Kennenlernen der Tools/Technologien
	Alle	Dokumente fertig stellen, Prototyp fertig programmieren (CRUD gem. Milestone 1), Deployment via Heroku	10.10.18
41	Timo	UseCase-Diagramm, Weiterarbeit am Prototypen	15.10.18
	Suada	Erweiterung des Prototypen mit Inserat-Feldern
	Simone	Erweitern der ReqSpez, Erweitern des Prototypen mit Einstiegsseite, DB-Design
	Michael	Erstellen von versch. Designs als Vorschlag für MIB, Erweitern des Prototypen zus. mit Suada
42	Timo		22.10.18
	Suada
	Simone
	Michael
	Alle		24.10.18
43	Timo		29.10.18
	Suada
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend		nein	Das Finden und Analysieren von Lösungen und deren Integration in unseren bestehenden Prototypen benötigte viel Zeit. / Viele Ausdrücke in TypeScript sind mir noch nicht bekannt, ich lese also noch viel in der Doku nach, z.B. über HttpClient, Http-Interceptor, JWT, CORS (weshalb werden Authorization-Requests vom Server zurückgewiesen? → im Request- wie im Response-Header muss ‚Access-Control-Allow-Credentials‘ auf true gesetzt sein), CSRF bzw. XSRF (wie kann man die Webseite vor CSRF-Angriffen schützen? → XSRF-Token Cookie) etc. / Für‘s Debugging lernte ich die Entwickler-Tools in Google Chrome und im Code ‚console.log(status etc.)‘ kennen. Eclipse ist einfacher ;).
	Michael
	Alle		31.10.18
44	Timo		07.11.18
	Suada
	Simone	Login-Funktionalität im Frontend, Admin-Funktionalität im Frontend		Login ja	Die LoginComponent konnte ich in den bestehenden Prototypen integrieren: Ein Link im Header ermöglicht dem User, direkt zur Login-Page zu gelangen. Will ein unauthorisierter User ein Inserat erstellen, wird er automatisch zur Login-Page weitergeleitet. Dies erledigt ein Auth-Guard: / {path: 'createjoblist', component: CreatejoblistComponent, canActivate: [AuthGuard]} / Um den Benutzer über Fehler etc. zu informieren, habe ich einen Alert-Service integriert.
	Michael